2021.10月 组建核心团队、确定产品定位和产品范围；

11.5前核心团队多次沟通，确定合作模式和分工；

11.10前确定产品原型和主要功能技术点；

11.15前学习核心技术；

11.21前完成基本功能的编写；

11.28前完成功能完善和可靠性；

12.5前完成测试；