项目章程

* **项目名称**

同行

* **项目经理**

李风洁

* **项目背景**

女性安全问题是社会各界探讨的话题之一，女性常常面临着独自回家，晚归的安全问题。

* **项目目标**

提供一个安全高效的陪同服务平台，使用户能获得最佳的使用体验和放心的出行感受。

* **项目范围**
  + 安全服务：实名认证，人脸识别，紧急呼叫，隐私保护，保险服务等
  + 地图功能：实时定位，推荐出发地点，地点检索，匹配最佳陪同师，司乘同显功能等；
  + 注册陪同师功能：平台审核，人脸识别，实名认证，信誉调查，培训等等
  + 其他功能：评价服务，广告，分享功能等
* **进度**

2021.10月 组建核心团队、确定产品定位和产品范围；

11.5前核心团队沟通多次，确定合作模式和分工；

11.10前确定产品原型和主要功能技术点；

11.15前学习核心技术；

11.21前完成基本功能的编写

11.28前完成功能完善和可靠性；

12.5前完成测试；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**